MA VILLA

Plateforme de location de villas au Sénégal

Document de référence du projet

Version 2.0 — Avril 2025

Développeur : ASS

Conception initiale : Abdou Ndour

Stack : Laravel 11 (API) + React (Web) + React Native (Mobile)

Environnement : Docker

# Table des matières

1. Présentation du Projet

2. Utilisateurs du Système

3. Fonctionnalités Détaillées

4. Architecture Technique

5. Structure de la Base de Données

6. Roadmap de Développement (ajustée)

7. Défis Techniques et Solutions

8. Processus de Développement

9. Vision Finale et Perspectives

# 1. Présentation du Projet

## 1.1 Contexte et problématique

Dans la zone de Saly-Portudal et plus largement dans la région de Mbour au Sénégal, les propriétaires de villas et de logements touristiques manquent de visibilité en ligne. Les réservations se font aujourd’hui de manière informelle, principalement via WhatsApp ou par téléphone, ce qui engendre plusieurs problèmes :

- Les clients ne savent pas quelles villas sont disponibles à une date précise.

- Les tarifs ne sont pas standardisés ni facilement accessibles.

- Les propriétaires n’ont aucun outil pour gérer leurs réservations et leurs disponibilités.

- Il n’existe aucune plateforme locale adaptée au marché sénégalais.

## 1.2 Solution proposée : Ma Villa

«Ma Villa» est une marketplace web et mobile qui met en relation les propriétaires de villas avec des clients souhaitant louer un hébergement ou un service (piscine, appartement, chambre...). La plateforme centralise les offres, les disponibilités, les tarifs et les paiements en un seul endroit.

## 1.3 Positionnement et avantage concurrentiel

Contrairement à Airbnb qui est une plateforme internationale généraliste, Ma Villa est :

- Ultra-locale : focalisée sur Saly, Mbour et Dakar dans un premier temps.

- Plus flexible : une villa peut proposer plusieurs types de locations au sein du même bien.

- Adaptée au marché sénégalais : paiement via Wave et Orange Money, interface en français.

- Accessible aux propriétaires sans expertise numérique grâce à un tableau de bord simplifié.

# 2. Utilisateurs du Système

## 2.1 Les Visiteurs / Clients

Le visiteur est tout utilisateur non authentifié ou authentifié en tant que client. Il peut :

- Rechercher des villas par ville, prix, note, localisation ou type de logement.

- Consulter les fiches détaillées des villas (photos, description, équipements, avis).

- Vérifier les disponibilités en temps réel.

- Créer un compte et se connecter pour réserver.

- Effectuer une réservation (choix du logement, dates, nombre de personnes).

- Payer en ligne via mobile money ou carte bancaire.

- Laisser un avis après son séjour.

- Ajouter des villas en favoris pour les retrouver facilement.

## 2.2 Les Propriétaires

Le propriétaire est un utilisateur qui publie et gère ses biens sur la plateforme. Il peut :

- Créer un profil propriétaire vérifié.

- Ajouter une ou plusieurs villas avec photos, description et localisation GPS.

- Définir les types de logements disponibles dans chaque villa (chambre, appartement, piscine, villa entière).

- Configurer les tarifs par type de logement et par formule (journée, demi-journée, nuitée, avec/sans clim, avec/sans buffet...).

- Gérer le calendrier de disponibilité de chaque logement.

- Consulter, confirmer ou refuser les réservations entrantes.

- Voir les statistiques de performance (revenus, taux d’occupation, avis...).

## 2.3 Les Administrateurs

L’administrateur supervise l’ensemble de la plateforme. Il peut :

- Gérer tous les utilisateurs (clients, propriétaires).

- Valider ou rejeter les villas publiées avant leur mise en ligne.

- Modérer les avis et contenus signalés.

- Superviser les transactions et les réservations.

- Accéder aux tableaux de bord globaux de la plateforme.

# 3. Fonctionnalités Détaillées

## 3.1 Authentification et gestion des comptes

- Création de compte avec email et mot de passe.

- Connexion via OAuth Google (optionnel).

- Modification du profil (photo, téléphone, informations personnelles).

- Réinitialisation du mot de passe par email.

- Gestion des rôles : client, propriétaire, administrateur.

## 3.2 Gestion des Villas et Logements

C’est le cœur métier de la plateforme. Une villa est un bien immobilier global, qui peut contenir un ou plusieurs logements. Chaque logement est une unité réservable indépendante.

### Types de logements disponibles :

- Villa entière

- Appartement

- Chambre

- Piscine seule

### Formules tarifaires par logement :

- Journée entière

- Demi-journée

- Nuitée

- Pass (courte durée)

### Options tarifaires :

- Avec ou sans climatisation

- Avec ou sans buffet inclus

- Autres options configurables par le propriétaire

## 3.3 Recherche intelligente

- Recherche par ville ou localité.

- Filtres par prix (min/max).

- Filtre par note utilisateur.

- Filtre par type de logement.

- Filtre par disponibilité à des dates précises.

## 3.4 Géolocalisation et Carte Interactive

- Détection automatique de la position de l’utilisateur.

- Affichage des villas proches sur une carte.

- Carte interactive avec marqueurs cliquables.

- Technologies utilisées : OpenStreetMap ou Google Maps Platform.

## 3.5 Fiche Détaillée d’une Villa

Chaque villa dispose d’une fiche complète contenant :

- Nom et description complète.

- Galerie de photos (table dédiée photos).

- Adresse et localisation GPS.

- Numéro de téléphone du propriétaire.

- Liste des logements disponibles avec leurs tarifs.

- Horaires d’accès.

- Avis et notes des anciens clients.

## 3.6 Système de Réservation

- Sélection du logement souhaité.

- Choix de la date d’arrivée et de départ.

- Sélection du nombre de personnes.

- Vérification automatique de la disponibilité.

- Détection des conflits de dates (deux réservations sur le même logement).

- Statuts de réservation : en attente, confirmée, annulée.

## 3.7 Paiement en Ligne

- Wave (mobile money Sénégal).

- Orange Money.

- Carte bancaire (optionnel dans une phase ultérieure).

## 3.8 Notifications

- Confirmation de réservation.

- Paiement validé.

- Nouveau message.

- Rappel de séjour à venir.

## 3.9 Système d’Avis

- Note de 1 à 5 étoiles.

- Commentaire textuel.

- Modération par l’administrateur.

- Affichage de la note moyenne sur la fiche villa.

## 3.10 Favoris (nouveau)

Les clients authentifiés peuvent ajouter des villas à leur liste de favoris pour y accéder rapidement. Cette fonctionnalité améliore l’expérience utilisateur et favorise le retour sur la plateforme.

# 4. Architecture Technique

## 4.1 Vue d’ensemble

Le projet est composé de trois parties distinctes qui communiquent entre elles via une API RESTful :

| Composant | Technologie | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Backend (API) | Laravel 11 | Cœur du système : logique métier, BDD, auth |
| Web App | React (SPA) | Interface web : dashboard propriétaire, admin, site public clients |
| Application Mobile | React Native (Expo) | Interface mobile pour les clients : recherche, réservation, paiement |

## 4.2 Stack Technologique Complète (ajustée)

| Couche | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| Backend API | Laravel 11 + Sanctum | Maîtrisé par le développeur, robuste, ORM Eloquent puissant |
| Base de données | MySQL (Docker) | Compatible Laravel, gratuit, performant |
| Web Frontend | React + Vite | SPA moderne, apprentissage React avant React Native, stack cohérente |
| Mobile | React Native (Expo) | Application native iOS et Android, patterns réutilisables depuis React web |
| Carte | OpenStreetMap / Google Maps | Géolocalisation et carte interactive |
| Paiement | Wave API / Orange Money | Solutions mobiles locales adaptées au Sénégal |
| Environnement | Docker + VS Code | Portable, reproductible, professionnel, facilite le déploiement |
| Versioning | Git + GitHub | Suivi du code et sauvegarde |

## 4.3 Architecture API REST

L’API Laravel expose des endpoints JSON consommés par l’application React (web et mobile). L’authentification est gérée via Laravel Sanctum (tokens). Voici les grandes familles de routes :

- POST /api/auth/register — Inscription

- POST /api/auth/login — Connexion

- GET/POST /api/villas — Liste et création de villas

- GET/PUT/DELETE /api/villas/{id} — Détail, modification, suppression

- GET/POST /api/villas/{id}/logements — Logements d’une villa

- GET/POST /api/logements/{id}/tarifs — Tarifs d’un logement

- GET/POST /api/reservations — Réservations

- GET /api/logements/{id}/disponibilites — Disponibilités

- POST /api/paiements — Initier un paiement

- POST /api/avis — Soumettre un avis

- GET/POST/DELETE /api/favoris — Gérer les favoris

# 5. Structure de la Base de Données

La base de données est organisée autour de 10 tables principales (amélioré par rapport à la v1 : ajout des tables photos, favoris, et refonte des disponibilités en plages de dates).

### 5.1 Table : users

| Colonne | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT (PK) | Identifiant unique |
| name | VARCHAR(255) | Nom complet |
| email | VARCHAR(255) | Email unique |
| password | VARCHAR(255) | Mot de passe hashé |
| role | ENUM | client / propriétaire / admin |
| phone | VARCHAR(50) | Numéro de téléphone |
| avatar | VARCHAR(255) | Photo de profil (URL) |
| email_verified_at | TIMESTAMP | Date de vérification email |
| timestamps | TIMESTAMP | created_at / updated_at |

### 5.2 Table : villas

| Colonne | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT (PK) | Identifiant unique |
| user_id | BIGINT (FK) | Référence vers le propriétaire (users) |
| nom | VARCHAR(255) | Nom de la villa |
| description | TEXT | Description complète |
| adresse | VARCHAR(255) | Adresse postale |
| ville | VARCHAR(100) | Ville (Saly, Mbour, Dakar...) |
| latitude | DECIMAL(10,7) | Coordonnée GPS latitude |
| longitude | DECIMAL(10,7) | Coordonnée GPS longitude |
| telephone | VARCHAR(50) | Téléphone de contact |
| statut | ENUM | en_attente / validée / rejetée |
| timestamps | TIMESTAMP | created_at / updated_at |

### 5.3 Table : logements

| Colonne | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT (PK) | Identifiant unique |
| villa_id | BIGINT (FK) | Référence vers la villa |
| type | ENUM | villa_entiere / appartement / chambre / piscine |
| nom | VARCHAR(255) | Nom du logement |
| description | TEXT | Description détaillée |
| capacite | INT | Nombre de personnes maximum |
| timestamps | TIMESTAMP | created_at / updated_at |

### 5.4 Table : tarifs

| Colonne | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT (PK) | Identifiant unique |
| logement_id | BIGINT (FK) | Référence vers le logement |
| type_tarif | ENUM | journee / nuitee / demi_journee / pass |
| avec_clim | BOOLEAN | Avec ou sans climatisation |
| avec_buffet | BOOLEAN | Avec ou sans buffet |
| prix | DECIMAL(10,2) | Prix en FCFA |
| timestamps | TIMESTAMP | created_at / updated_at |

### 5.5 Table : disponibilites (améliorée — plages de dates)

| Colonne | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT (PK) | Identifiant unique |
| logement_id | BIGINT (FK) | Référence vers le logement |
| date_debut | DATE | Début de la période |
| date_fin | DATE | Fin de la période |
| disponible | BOOLEAN | true = disponible / false = bloqué |
| motif | VARCHAR(255) | Motif du blocage (optionnel) |

Amélioration v2 : au lieu d’une ligne par jour par logement, on stocke des plages de dates. Cela réduit considérablement le volume de données et simplifie les requêtes de vérification de disponibilité.

### 5.6 Table : reservations

| Colonne | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT (PK) | Identifiant unique |
| user_id | BIGINT (FK) | Référence vers le client |
| logement_id | BIGINT (FK) | Référence vers le logement |
| tarif_id | BIGINT (FK) | Tarif sélectionné |
| date_debut | DATE | Date d’arrivée |
| date_fin | DATE | Date de départ |
| nb_personnes | INT | Nombre de personnes |
| montant_total | DECIMAL(10,2) | Montant total en FCFA |
| statut | ENUM | en_attente / confirmee / annulee |
| timestamps | TIMESTAMP | created_at / updated_at |

### 5.7 Table : paiements

| Colonne | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT (PK) | Identifiant unique |
| reservation_id | BIGINT (FK) | Référence vers la réservation |
| methode | ENUM | wave / orange_money / carte |
| montant | DECIMAL(10,2) | Montant payé |
| statut | ENUM | en_attente / reussi / echoue |
| reference | VARCHAR(255) | Référence de transaction externe |
| timestamps | TIMESTAMP | created_at / updated_at |

### 5.8 Table : avis

| Colonne | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT (PK) | Identifiant unique |
| user_id | BIGINT (FK) | Référence vers le client |
| villa_id | BIGINT (FK) | Référence vers la villa |
| note | TINYINT | Note de 1 à 5 |
| commentaire | TEXT | Commentaire libre |
| timestamps | TIMESTAMP | created_at / updated_at |

### 5.9 Table : photos (nouveau)

| Colonne | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT (PK) | Identifiant unique |
| photoable_id | BIGINT | ID de l’entité (villa ou logement) |
| photoable_type | VARCHAR(255) | Type de l’entité (App\Models\Villa ou App\Models\Logement) |
| url | VARCHAR(255) | Chemin ou URL de l’image |
| alt | VARCHAR(255) | Texte alternatif pour l’accessibilité |
| ordre | INT | Ordre d’affichage dans la galerie |
| timestamps | TIMESTAMP | created_at / updated_at |

Nouveau v2 : table polymorphe permettant d’attacher des photos aussi bien aux villas qu’aux logements individuels. Utilise la relation morphMany de Laravel.

### 5.10 Table : favoris (nouveau)

| Colonne | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT (PK) | Identifiant unique |
| user_id | BIGINT (FK) | Référence vers le client |
| villa_id | BIGINT (FK) | Référence vers la villa |
| timestamps | TIMESTAMP | created_at / updated_at |

Nouveau v2 : permet aux clients de sauvegarder leurs villas préférées. Contrainte unique sur (user_id, villa_id) pour éviter les doublons.

# 6. Roadmap de Développement (ajustée)

Le développement est organisé en 7 phases progressives. L’approche MVP est privilégiée. Les durées ont été ajustées pour tenir compte du fait que ASS est développeur solo et apprend React en parallèle.

| Phase | Contenu | Durée | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | Fondations Laravel : projet, Docker, BDD, migrations, modèles, relations Eloquent, auth API (Sanctum) | 2 semaines | Critique |
| Phase 2 | CRUD API : Villas, Logements, Tarifs, Disponibilités, Réservations, Photos, Favoris. Tests Postman. | 3 semaines | Critique |
| Phase 3 | Apprentissage React + Dashboard web propriétaire : gestion villas, logements, tarifs, réservations, stats | 3-4 semaines | Critique |
| Phase 4 | Site public React : accueil, recherche, fiche villa, carte, réservation, avis, favoris | 3-4 semaines | Haute |
| Phase 5 | Back-office admin React : validation villas, modération, tableaux de bord | 2 semaines | Haute |
| Phase 6 | React Native mobile : liste villas, détail, recherche, carte, réservation (réutilisation des patterns React) | 3-4 semaines | Haute |
| Phase 7 | Paiement Wave/Orange Money, notifications, tests utilisateurs, déploiement production | 3-4 semaines | Finale |

Durée totale estimée : 5 à 7 mois de travail régulier (ajusté par rapport à la v1 pour intégrer l’apprentissage de React).

## 6.1 Détail Phase 1 — Fondations Laravel + Docker

- Configurer l’environnement Docker (containers : PHP/Laravel, MySQL, Nginx).

- Créer le projet Laravel avec composer create-project.

- Configurer le fichier .env (connexion MySQL via Docker).

- Créer toutes les migrations dans l’ordre des dépendances (10 tables).

- Définir les modèles Eloquent avec leurs relations (hasMany, belongsTo, morphMany...).

- Installer et configurer Laravel Sanctum pour l’authentification par token.

- Créer les routes API d’inscription et de connexion.

- Tester avec Postman.

## 6.2 Détail Phase 2 — CRUD API (Fonctionnalités Cœur)

- Créer les contrôleurs API (VillaController, LogementController, TarifController, ReservationController, PhotoController, FavoriController).

- Implémenter la logique de vérification des disponibilités (plages de dates).

- Implémenter la détection des conflits de dates.

- Sécuriser les routes avec les middlewares d’authentification et de rôle.

- Gérer l’upload des photos (stockage local ou S3).

- Créer les Form Requests de validation pour chaque ressource.

## 6.3 Détail Phase 3 — Apprentissage React + Dashboard Propriétaire

C’est la phase clé d’apprentissage de React. ASS découvre React en construisant le dashboard propriétaire :

- Apprendre les fondamentaux React : composants, props, state, hooks (useState, useEffect).

- Configurer le projet React avec Vite.

- Intégrer Axios pour les appels API.

- Page de connexion / inscription propriétaire.

- Dashboard : ajout et modification de villa.

- Gestion des logements et tarifs.

- Gestion des réservations (liste, confirmation, refus).

- Statistiques simples : nombre de réservations, revenus du mois.

## 6.4 Détail Phase 4 — Site Public React

- Écran d’accueil avec liste des villas.

- Page de recherche avec filtres (ville, prix, type, dates).

- Fiche détaillée d’une villa avec galerie photos.

- Intégration de la carte (Leaflet / React-Leaflet pour OpenStreetMap).

- Système de réservation (choix logement, dates, confirmation).

- Système d’avis.

- Gestion des favoris.

## 6.5 Détail Phase 5 — Back-office Admin

- Interface d’administration pour valider/rejeter les villas.

- Modération des avis et contenus.

- Tableaux de bord globaux (utilisateurs, réservations, revenus).

## 6.6 Détail Phase 6 — Application Mobile React Native

Grâce aux phases 3 et 4, ASS maîtrise déjà React. Le passage à React Native est naturel :

- Configurer le projet React Native avec Expo.

- Écran d’accueil avec liste des villas.

- Écran de recherche avec filtres.

- Écran de détail d’une villa.

- Intégration de la carte (react-native-maps).

- Système de réservation.

- Gestion du profil et des favoris.

## 6.7 Détail Phase 7 — Paiement, Notifications et Déploiement

- Intégration de l’API Wave pour les paiements mobile.

- Intégration Orange Money.

- Gestion des webhooks de paiement (confirmation asynchrone).

- Notifications push (Expo Notifications).

- Notifications email (Laravel Notifications / Mailables).

- Tests utilisateurs, correction de bugs, optimisation UX.

- Déploiement en production (serveur VPS ou cloud).

Important : lancer les démarches d’ouverture de compte marchand Wave et Orange Money dès la Phase 2 pour éviter tout blocage.

# 7. Défis Techniques et Solutions

| Défi | Pourquoi c’est complexe | Solution envisagée |
| --- | --- | --- |
| Disponibilités | Un logement peut être réservé par tranches et les conflits de dates doivent être détectés automatiquement. | Table ‘disponibilites’ avec plages de dates (date_debut, date_fin) + requête SQL vérifiant les chevauchements. |
| Tarification flexible | Chaque logement a plusieurs tarifs selon la formule et les options. Calcul dynamique du montant. | Table ‘tarifs’ avec combinaisons ENUM + BOOLEAN. Calcul côté API. |
| Paiement mobile | Les APIs Wave et Orange Money ont des processus de validation marchands et des flux asynchrones. | Démarrer les démarches dès Phase 2. Implémenter les webhooks. |
| Apprentissage React | ASS n’a aucune expérience React. Apprendre en cours de projet peut ralentir. | Apprendre React sur le web d’abord (Phase 3) avant le mobile. S’appuyer sur l’IA pour accélérer. |
| Docker | Nouveau par rapport à XAMPP, courbe d’apprentissage initiale. | Utiliser un docker-compose.yml prêt à l’emploi pour Laravel (PHP, MySQL, Nginx). Configuration guidée en Phase 1. |
| UX mobile propre | Une app mobile doit être intuitive, rapide et agréable. | Utiliser des composants UI pré-faits (React Native Paper). Tester sur de vrais appareils. |

# 8. Processus de Développement

## 8.1 Environnement de travail

- Éditeur de code : Visual Studio Code.

- Environnement local : Docker (PHP 8.3 + MySQL 8 + Nginx).

- Versioning : Git avec dépôt GitHub privé.

- Test des APIs : Postman.

- Base de données (visualisation) : phpMyAdmin (container Docker) ou TablePlus.

- Assistant IA : Claude (pair programming pour apprendre React et accélérer le développement).

## 8.2 Convention de codage

- Respect des conventions PSR-12 pour PHP / Laravel.

- Nommage des tables en snake_case au pluriel (ex : villas, logements).

- Nommage des colonnes en snake_case (ex : user_id, date_debut).

- Un contrôleur par ressource (VillaController, LogementController, etc.).

- Toujours valider les données entrantes avec les Form Requests de Laravel.

- Composants React en PascalCase (ex : VillaCard, SearchFilter).

- Documenter les endpoints API dans Postman Collection.

## 8.3 Méthode de travail

- Comprendre la logique métier avant d’écrire la moindre ligne de code.

- Créer les migrations et modèles en premier (la base est le fondement de tout).

- Développer et tester chaque endpoint API avec Postman avant de passer au suivant.

- Committer régulièrement sur Git avec des messages clairs (ex : ‘feat: ajout CRUD villas’).

- Tester sur mobile réel dès que possible pour détecter les problèmes d’UX tôt.

## 8.4 Structure des dossiers

### Backend Laravel :

- app/Models/ — Modèles Eloquent (User, Villa, Logement, Tarif, Reservation, Paiement, Avis, Photo, Favori)

- app/Http/Controllers/Api/ — Contrôleurs API

- app/Http/Requests/ — Form Requests de validation

- database/migrations/ — Migrations de base de données

- routes/api.php — Routes de l’API

### Frontend React :

- src/components/ — Composants réutilisables (VillaCard, SearchBar, Map...)

- src/pages/ — Pages de l’application (Home, Search, VillaDetail, Dashboard...)

- src/hooks/ — Hooks personnalisés (useAuth, useVillas...)

- src/services/ — Appels API (api.js, authService.js...)

- src/context/ — Contextes React (AuthContext, etc.)

# 9. Vision Finale et Perspectives

## 9.1 MVP cible (version initiale)

La première version mise en ligne doit être fonctionnelle et permettre les opérations essentielles :

- Un propriétaire peut créer sa villa, ses logements et ses tarifs.

- Un client peut chercher, voir et réserver un logement.

- Un administrateur peut valider les villas.

- Le paiement mobile est fonctionnel (Wave minimum).

## 9.2 Fonctionnalités futures (post-MVP)

- Chat en temps réel entre client et propriétaire.

- Système de parrainage / programme de fidélité.

- Tableau de bord analytique avancé pour les propriétaires.

- Extension à d’autres villes (Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor...).

- Version multilingue (français, wolof, anglais).

- Application propriétaire mobile dédiée.

- PWA (Progressive Web App) pour une expérience mobile sans installation.

## 9.3 Modèle économique envisagé

- Commission sur chaque réservation effectuée via la plateforme (ex : 5 à 10%).

- Abonnement mensuel premium pour les propriétaires (fonctionnalités avancées).

- Mise en avant payante (villa sponsorisée dans les résultats de recherche).

## 9.4 Conclusion

«Ma Villa» est un projet ambitieux mais réaliste. Avec une progression méthodique phase par phase, ASS peut mener ce projet à bien en 5 à 7 mois de travail régulier en s’appuyant sur Claude comme assistant de développement. L’enjeu principal est de rester focalisé sur le MVP, valider le concept avec de vrais utilisateurs, puis enrichir la plateforme progressivement.

Le choix de React pour le web permet un apprentissage progressif avant React Native, et une stack cohérente entre web et mobile. Le passage à Docker professionnalise l’environnement et prépare le déploiement en production. Si bien réalisé, Ma Villa a le potentiel de devenir la référence de la location de villas au Sénégal.